文三路 AI 游戏创作工坊 · 项目方案 v1.1

版本：1.1（Git tag v1.1 · 2026-06-28）

定位：K12 展厅 · AI 辅助小游戏创作与试玩 · 14 岁以下

仓库：https://github.com/DomenRaven/Wensan-Road-Ai-city-Game

部署：部署手册_v1.1.md

UI 升级核对：模板引擎/6.26_甲方升级方案与LLM评估_v1.0.md

一、项目概述

1.1 产品定义

文三路 AI 游戏创作工坊（GameForge K12）是面向展厅的教育互动系统：儿童用自然语言选择游戏类型、填写配方问卷，系统在隔离工作区生成 Godot 游戏配置，左侧展示真实代码与操作联动高亮，右侧通过外置 Godot 窗口试玩。

核心价值

看得见「配方 → 配置 → 代码」的因果关系

试玩时「操作 ↔ 代码行」即时高亮，支撑讲解员教学

创作结束可领取作品登记证书（名称、品类、配方摘要、时间）

1.2 版本范围（v1.1 已交付）

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 游戏 | 7 款 Godot 模板（A/B 链展厅统一） |
| 前端 | A 链快玩 + B 链教育版（蓝白 UI · 横竖屏 · 证书） |
| 后端 | FastAPI 会话、配方、生成、试玩 launch、动作轮询 |
| 试玩 | 外置 Godot 4.6；Windows 下自动贴右半/下半屏 |
| 大模型 | 未接入；B1 关键词意图 · B5 preset 分析 · 预制代码剧场 |
| 未纳入 | 联机、存档、内购、LLM 实时生成、浏览器内嵌 Godot |

1.3 七款游戏（展厅统一）

| # | slug | 中文名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | platformer | 横版闯关 |
| 2 | shmup | 街机飞机射击 |
| 3 | survivor | 生存升级 |
| 4 | pingpong | 乒乓球 |
| 5 | fighting | 格斗对战 |
| 6 | parkour | 跑酷 |
| 7 | racing | 欢乐赛车 |

A 链、B 链、配方问卷、代码锚点、B7 演示钮、E2E 验收均限于以上 7 款。

二、用户与入口

| 角色 | 行为 |
| --- | --- |
| 儿童 | 触控大屏完成创作与试玩 |
| 讲解员 | 演示操作钮触发代码高亮 · 指引 Godot 外置窗 |
| 运维 | 启动 API + Kiosk · 配置 GODOT_PATH · 可选 Redis |

| 入口 | URL | 旅程 |
| --- | --- | --- |
| A 链 · 快玩 | /kiosk/ | 选品类 → 直启试玩（S0→S1→S9） |
| B 链 · 教育创作 | /kiosk/edu/ | B0→B7 全链（本方案主路径） |

两链共用：会话隔离 · 7 款游戏 · Godot launcher · bootstrap 校验。

三、用户流程

3.1 B 链教育创作（主流程）

flowchart LR subgraph 创作 B1[B1 意图匹配品类] B2[B2 起名] B3[B3 双栏工作区] B4[B4 配方问卷] end subgraph 制作 B5[B5 需求分析 + 代码剧场] end subgraph 试玩 B6[B6 真代码 + 证书 + 启动] B7[B7 试玩 + 代码高亮] end B0[B0 连接] --> B1 --> B2 --> B3 --> B4 --> B5 --> B6 --> B7

| 阶段 | 步骤 | 用户所见 | 系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | B0 | 加载动画 | 创建 session · bootstrap 校验 |
| 创作 | B1 | 「今天想玩什么？」输入框 | POST /intent/match-genre 关键词匹配 7 品类 |
| 创作 | B2 | 品类确认 + 起名 + 推荐名芯片 | 写入 display_name · theme.title |
| 创作 | B3 | 左代码区 + 右预览/引导 | 双栏布局 · 品类 HTML 动画预览 |
| 创作 | B4 | 完型填空 / 单选（每款 4~5 题） | creative_templates → creative/answers；无小技能题 |
| 制作 | B5 | 多文件代码剧场滚动 | analyze-requirements（preset）→ generate/v2 → workspace |
| 试玩 | B6 | 真 game_config · 作品证书 ·「开始试玩」 | play/launch + viewport · Godot 外置窗归位 |
| 试玩 | B7 | 左代码高亮 · 右状态/演示钮 | Godot hooks 写 .edu_actions.jsonl · 前端轮询高亮 |

三段时间轴（顶栏）：创作（B1–B4）→ 制作（B5）→ 试玩（B6–B7）

3.2 A 链快玩（分流）

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| S0 | 可选起名 |
| S1 | 7 款游戏大卡片选品类 |
| S9 | play/launch 直启 L0 模板试玩 |

适用：排队体验、快速试玩；无代码区与证书。

3.3 布局与 Godot 分区（v1.1）

| 模式 | Kiosk 布局 | 外置 Godot 窗口 |
| --- | --- | --- |
| 横屏 | 左 ≥45% 代码工作区 · 右引导区（虚线 godot-zone） | 贴屏幕右半，与引导区对齐 |
| 竖屏 | 上工作区/配方 · 下引导区 | 贴主显示器下半屏（Win32） |

归位失败时 launch 仍成功，状态卡提示手动找窗。

四、功能点明细

4.1 会话与隔离

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 会话池 | 最多 10 路并发（可配置） | ✅ |
| 存储 | Redis 优先；不可用时内存降级 | ✅ |
| 工作区 | workspace/{session_id}/ 独占副本 | ✅ |
| 模板只读 | templates/ 不写入；仅 copy 到 workspace | ✅ |
| 释放 | release / DELETE · pagehide sendBeacon | ✅ |
| 开馆清理 | bootstrap 清理孤立 workspace | ✅ |

4.2 意图与配方（RECIPE · v1.1）

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| B1 意图匹配 | intent_genre_lexicon.json 关键词 | ✅ |
| B2 推荐名 | 每品类 4 个预制名 | ✅ |
| B4 配方问卷 | 7 款 creative_templates；每款 4~5 道 tuning 题 | ✅ |
| 锚点 | code_anchors 与 B7 高亮、证书配方行一致 | ✅ |
| 数值 clamp | tuning 调整 ±30% 规格内 | ✅ |

七款游戏与配方题数

| slug | 中文名 | B4 题数 |
| --- | --- | --- |
| platformer | 横版闯关 | 5 |
| shmup | 街机飞机射击 | 5 |
| survivor | 生存升级 | 5 |
| pingpong | 乒乓球 | 5 |
| fighting | 格斗对战 | 4 |
| parkour | 跑酷 | 5 |
| racing | 欢乐赛车 | 5 |

4.3 制作与代码展示

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | preset 路径；标记 resolution: preset | ✅ |
| LLM 补丁 | 接口预留；v1.1 未启用 | — |
| generate/v2 | copytree · merge game_config · 返回 code_map | ✅ |
| 多文件剧场 | edu_workspace_trees.json + 预览 API 打字展示 | ✅ |
| B6 真代码 | workspace 内 game_config + 文件树 | ✅ |
| 代码滚动 | 创作/试玩阶段纵向可读；禁自动横滚 | ✅ |

4.4 试玩与教育联动

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Godot launch | 外置进程；优先 workspace 路径 | ✅ |
| 窗口归位 | client_viewport + Win32（Windows） | ✅ |
| 动作上报 | _edu/*_hooks.gd → .edu_actions.jsonl | ✅ |
| 前端轮询 | GET /play/actions?since= | ✅ |
| 代码高亮 | code_map + 行号高亮 + caption | ✅ |
| 讲解员演示钮 | 七款 GENRE_DEMO_ACTIONS 模拟操作 | ✅ |
| 进程状态 | play/status 轮询运行中/已关闭 | ✅ |

各品类 B7 演示动作（示例）

| slug | 动作 |
| --- | --- |
| platformer | 跳 · 踩怪 · 捡金币 |
| shmup | 打敌机 · 吃道具 |
| survivor | 消灭 · 吸经验 · 升级 |
| pingpong | 击球 · 得分 |
| fighting | 轻拳 · 重拳 · 格挡 · 大招 |
| parkour | 跳跃 · 滑铲 · 捡金币 · 吃道具 |
| racing | 撞车 · 撞路障 · 完圈 |

4.5 作品登记证书（RECIPE-A）

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| B6 自动展示 | 作品名 · 品类 · 时间 · 配方摘要 ≥3 行 | ✅ |
| 配方行 | 跳过 skill 题；来自 B4 答案 | ✅ |
| B7 复看 | 工具栏「查看证书」 | ✅ |
| 打印 | @media print 仅证书区 | ✅ |
| 视觉 | 霓虹游戏风 · 横竖屏适配 | ✅ |

4.6 展厅 UI（P3 · v1.1）

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 蓝白主题 | kiosk_edu_spec.colors 全站 CSS 变量 | ✅ |
| 浅星空 ambient | 橙金装饰 · 不遮挡正文 | ✅ |
| 横竖屏 | orientation.js · breakpoint 900 | ✅ |
| 触控 | 按钮/卡片 ≥48px | ✅ |
| A 链主色 | 与 B 链品牌蓝一致 | ✅ |

4.7 未纳入 v1.1

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| LLM | B1 低置信兜底 · B5 llm_patch |
| SKILLS | B4 小技能勾选玩法 |
| 联机/存档/商城 | 规格禁止 |
| HTML5 内嵌 Godot | 展陈选型为外置窗 |
| Linux/macOS 窗归位 | 仅 Windows Win32 |

五、系统架构

5.1 运行时架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 浏览器 Kiosk（Chrome/Edge 全屏） │ │ ├─ /kiosk/ A 链静态向导 │ │ └─ /kiosk/edu/ B 链教育版（orientation · dual-pane） │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ HTTP :8080 静态 + :8000 API ┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐ │ FastAPI（backend/） │ │ ├─ 会话 Redis / 内存 │ │ ├─ intent · creative · generate/v2 │ │ ├─ edu preview · workspace 只读 │ │ └─ play/launch · play/action · play/actions │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ subprocess + Win32 归位 ┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐ │ Godot 4.6 外置窗口（workspace 或 templates 项目） │ │ └─ _edu hooks → .edu_actions.jsonl → 前端高亮 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2 仓库分层

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| kiosk/ | 展厅前端（HTML/CSS/JS） |
| backend/ | FastAPI 编排与 launch |
| templates/{genre}/ | Godot 模板 · core/ 预制 · config/game_config.json 可改 |
| workspace/ | 会话运行时副本 |
| config/ | 配方模板、锚点、kiosk 规格、意图词表 |
| assets/ | Kenney CC0 与 code_theater 素材 |
| 05-工具脚本/ | E2E、冻结快照、Redis 安装、一键启动（launch_workshop.py / 启动游戏工坊.exe） |

5.3 游戏模板（7 款）

| slug | 中文名 | 模板路径 |
| --- | --- | --- |
| platformer | 横版闯关 | templates/platformer/ |
| shmup | 街机飞机射击 | templates/shmup/ |
| survivor | 割草生存 | templates/survivor/ |
| pingpong | 乒乓球 | templates/pingpong/ |
| fighting | 格斗对战 | templates/fighting/ |
| parkour | 跑酷 | templates/parkour/ |
| racing | 欢乐赛车 | templates/racing/ |

每款含：core/（预制逻辑，不可改）· config/game_config.json（问卷写入 workspace）· templates/_edu/{slug}_hooks.gd（B7 动作上报，七款共用 _edu 目录）。

5.4 主要 API

| 域 | 代表路径 |
| --- | --- |
| 健康 | GET /health · GET /bootstrap |
| 会话 | POST/GET/DELETE /sessions · POST .../release |
| 意图 | POST /intent/match-genre |
| 配方 | GET /creative/templates/{genre} · POST .../creative/answers |
| 制作 | POST .../analyze-requirements · POST .../generate/v2 |
| 工作区 | GET .../workspace/game-config · GET .../workspace/file |
| 预览 | GET /edu/preview/{genre}/file |
| 试玩 | POST .../play/launch · GET .../play/status · POST .../play/action · GET .../play/actions |

OpenAPI：http://127.0.0.1:8000/docs

六、数据流（B 链一次创作）

1. 儿童输入「马里奥闯关」 → intent 匹配 platformer 2. 起名「星星大冒险」+ B4 选「跳得高 / 敌人快」等 → creative_answers 写入 session 3. analyze-requirements → 全部 preset 4. generate/v2 → copy templates/platformer → workspace/{uuid}/ → merge tuning → game_config.json → 返回 code_map 5. B5 剧场展示模板代码片段（只读表演） 6. B6 展示 workspace 真代码 + 证书 + launch(viewport) → Godot 启动 + 窗体归位 7. B7 儿童/讲解员操作 → hooks 写 action_id → 前端高亮 config 或 core 对应行

七、技术栈

| 类别 | 选型 |
| --- | --- |
| 游戏引擎 | Godot 4.6.x Standard · GDScript |
| 后端 | Python 3.11+ · FastAPI · uvicorn · pydantic v2 |
| 会话 | Redis 5.x（推荐）或内存 |
| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS（无构建链） |
| 操作系统 | Windows 10/11（完整 Godot 归位） |
| 版本管理 | Git · tag v1.1 |

依赖清单见 backend/requirements.txt 与 部署手册_v1.1.md。

八、质量与冻结

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| E2E | batch 6/6 · browser 7/7 · 证书 · P3 launch viewport |
| pytest | play · launch · window_layout |
| 冻结 | 各品类 frozen_genre_*.json · RECIPE frozen_recipe_v1.json |
| core | templates/*/core/** v1.1 无改动 |

收工评审：模板引擎/评审记录/6.26_P3_收工.md

九、相关文档索引

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| 本文 | 总体方案 · 功能 · 架构 · 流程 |
| 部署手册_v1.1.md | 环境安装 · 一键启动 exe · 展厅手动启动 |
| 模板引擎/6.24_B链教育版用户旅程与需求规格_v1.0.md | B0–B7 逐步规格 |
| 模板引擎/6.26_甲方升级方案与LLM评估_v1.0.md | P3 UI/Godot 交付核对 |
| 模板引擎/6.26_RECIPE_配方定制与作品证书_需求规格_v1.0.md | 配方与证书 |
| 模板引擎/快照/6.26_P3_收工后状态快照_v1.0.md | v1.1 代码基线 |
| CHANGELOG.md | 版本变更记录 |

v1.1 · 2026-06-28 · 与仓库 tag v1.1 一致